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« 30 »  апреля     2007 г.
	Сводный план мероприятий Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
по реализации основных направлений деятельности Федерального казначейства в 2007 году



	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения 
	Ответственные исполнители
	Выполнение

	Задача 1. «Реализация проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации"»

	 Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО)

	1.1.
	Организация работ по созданию и вводу в эксплуатацию СИО на объектах информатизации УФК:
	
	А.Ю. Авдеенко, С.А.Нехаев, О.Е.Ермолова
	

	1.1.1.
	Организация и контроль за ходом выполнения работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации по СИО на объектах информатизации УФК;
	Выполнен
	А.Ю. Авдеенко, С.А.Нехаев, О.Е.Ермолова
	Выполнен

	1.1.2.
	Организация и контроль за ходом выполнения работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации УФК.
	согласно графику «РОКСА»
	А.Ю. Авдеенко, С.А.Нехаев, О.Е.Ермолова
	

	1.2.
	Организация работ по созданию и вводу в эксплуатацию СИО на объектах информатизации ОФК:
	
	А.Ю. Авдеенко, Руководители ОФК, О.Е.Ермолова,
С.А.Нехаев
	

	1.2.1.
	Организация и контроль за ходом выполнения работ по разработке и утверждению проектно-сметной документации по СИО на объектах информатизации ОФК;
	декабрь 2007 г. при условии доп. финансирования ЦАФК
	А.Ю. Авдеенко, Руководители ОФК, О.Е.Ермолова,
С.А.Нехаев
	

	1.2.2.
	Организация и контроль за ходом выполнения работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО на объектах информатизации ОФК.
	согласно графику RSTYLE
	А.Ю. Авдеенко, Руководители ОФК, О.Е.Ермолова,
С.А.Нехаев
	

	Задача № 2. «Разработка электронного документооборота в органах Федерального казначейства, а также с участниками бюджетного процесса федерального, регионального и местного уровней»

	2.1.
	Проведение подготовительных мероприятий по внедрению АРМ СЭД у абонентов Управления и Отделений:

мониторинг технической готовности клиентов к установке АРМ СЭД; составление списков распорядителей  средств бюджета субъекта и получателей средств федерального бюджета и бюджета субъекта; подготовка Договора об обмене электронными документами для распорядителей и получателей; внесение изменений в приложения к Договору; подготовка дополнительных соглашений к Договору обмена электронными документами.
	январь-декабрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
О.А.Лозовая,
Р.Н.Мирошникова,
Л.М.Краснокутская,
Руководители ОФК
	

	2.1.1.
	Составление планов-графиков по внедрению АРМ СЭД у абонентов УФК и ОФК на 1-е полугодие 2007 г.
	январь 2007г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
О.А.Лозовая,
Р.Н.Мирошникова,
Л.М.Краснокутская,
Руководители ОФК
	

	2.1.2.
	Установка АРМ СЭД у абонентов УФК и ОФК.
	апрель-июнь 2007г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
Руководители ОФК
	

	2.1.3.
	Организация обучения абонентов по АРМ СЭД на базе УФК, ОФК.
	апрель-июнь 2007 г.
	Н.М.Чиркова


	

	2.1.4.
	Анализ хода эксплуатации АРМ СЭД абонентами УФК и ОФК.
	апрель-июнь 2007 г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
О.А.Лозовая,
Р.Н.Мирошникова,
Л.М.Краснокутская,
Руководители ОФК
	

	2.1.5.
	Составление планов-графиков по внедрению АРМ СЭД у абонентов УФК и ОФК на 2-е полугодие 2007 г.
	июнь 2007 г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
О.А.Лозовая,
Р.Н.Мирошникова,
Л.М.Краснокутская,
Руководители ОФК
	

	2.1.6.
	Установка АРМ СЭД у абонентов УФК и ОФК.
	июль-декабрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
Руководители ОФК
	

	2.1.7.
	Организация обучения абонентов по АРМ СЭД на базе УФК, ОФК.
	июль-декабрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова
	

	2.1.8.
	Анализ хода эксплуатации АРМ СЭД абонентами УФК и ОФК.
	декабрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
О.А.Лозовая,
Р.Н.Мирошникова,
Л.М.Краснокутская,
Руководители  ОФК

	

	2.1.9.
	Уточнение данных для составления плана-графика по внедрению АРМ СЭД у абонентов УФК и ОФК на 2008 год.
	декабрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова,
Л.В.Савченко,
О.А.Лозовая,
Р.Н.Мирошникова,
Л.М.Краснокутская,
Руководители ОФК
	

	2.2.
	Проведение мероприятий по ознакомлению и тиражированию прикладного программного обеспечения автоматизированной системы документооборота (далее – ППО АСД) в УФК:
	
	Н.М.Чиркова

	

	2.2.1.
	Ознакомление с техническим заданием по ППО АСД в УФК и ОФК;
	октябрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова
	

	2.2.2.
	Тиражирование ППО АСД в УФК и ОФК.
	ноябрь-декабрь 2007 г.
	Н.М. Чиркова
	

	Задача № 3 «Совершенствование бюджетной отчетности  по исполнению федерального бюджета и  кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	3.1.

	Прием от ОФК и  составление оперативной, ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета и кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; своевременное представление отчетности в Федеральное казначейство и органы, организующие исполнение  соответствующих бюджетов
	отчетные даты, установленные приказом ФК от 08.08.2005  № 9н
	Т.В.Корниенко

Р.Н.Мирошникова
Л.М.Краснокутская
	

	3.2.
	Прием от получателей средств федерального бюджета (ОФК и УФК), обработка, анализ и  составление ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности распорядителя средств федерального бюджета (УФК) по исполнению сметы доходов и расходов и администрированию доходов по главе 100 «Федеральное казначейство». Своевременное предоставление составленной ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности главному распорядителю средств федерального бюджета (ФК). 
	отчетные даты, установленные приказами Минфина России и  ФК
	Т.Н.Клименко
	

	3.3.
	Изменение сроков представления в органы, организующие исполнение соответствующего бюджета Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях по форме 0521423 (5 рабочий день месяца, следующего за отчетным)
	апрель 2007 г.
	Т.В.Корниенко
	

	3.4.
	 Изменение сроков представления Сводного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета) по форме 0521455 в органы, организующие исполнение соответствующего бюджета (10 рабочий день месяца, следующего за отчетным)
	апрель 2007 г.
	Т.В.Корниенко
	

	3.5.
	 Изменение сроков представления отчета об использовании субсидий (субвенций), представленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и местным бюджетам (ф.0521427) (ежемесячно 17 день месяца, следующего за отчетным)


	по поступлении указаний ФК
	Т.В.Корниенко
	

	3.6.
	Представление  ежедневного отчета об остатках денежных средств на счетах, открытых в органах ФК 
	по поступлении указаний ФК
	Т.В.Корниенко
	

	3.7.
	Внедрение порядка электронного документооборота в части представления регламентированной бюджетной отчетности с ЭЦП, разработанного Управлением бюджетного учета и отчетности совместно с Управлением информационных систем ФК
	по поступлении указаний ФК
	Т.В.Корниенко Н.М.Чиркова

Л.В.Савченко
	

	3.8.
	Исполнение приказа ФК по предоставлению бюджетной отчетности внешним пользователям  
	по поступлении указаний ФК
	Т.В.Корниенко Н.М.Чиркова
	

	3.9.
	Участие во  Всероссийском совещании со специалистами УФК и финансовых органов субъектов Российской Федерации по вопросам организации бюджетного учета и составления отчетности, и по теме «Особенности бюджетного учета и отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство». 
	Сентябрь 2007 г.
	Т.В.Корниенко

Т.Н.Клименко
	

	3.10.
	Оказание консультативной помощи и подготовка разъяснений по вопросам, входящим в компетенцию Отделов
	по мере поступления запросов
	Т.В.Корниенко

Т.Н.Клименко
	

	Задача № 4 «Совершенствование порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов  субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в части возможности изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года»

	4.1 
	Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации УФК
	постоянно
	Е.А.Кирсанова

Т.В.Корниенко
	

	4.2
	Ведение Единых счетов бюджетов муниципальных образований УФК 
	после  особых указаний ФК
	Е.А.Кирсанова

Т.В.Корниенко
	

	4.3
	Изучение приказа ФК о порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов  субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами ФК в части возможности изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года, изучение возможностей ППО «Центр-КС» по заданной теме, оформление технологических порядков работы 
	по поступлении приказа ФК
	О.А.Лозовая

Н.М.Чиркова

Е.А.Кирсанова

Т.В.Корниенко


	

	Задача № 5  «Реализация системы ведения Федеральным казначейством и его территориальными органами реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2005 № 94-ФЗ «О размещения заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд»

	5.1.
	Внедрение порядка ведения органами  федерального казначейства по краю  реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21июля 2005 г.  № 94-ФЗ.  
	январь 2007 г.
	О.А.Лозовая


	

	5.1.1.
	Внедрение прикладного программного обеспечения для ведения реестра в УФК, а также у государственных заказчиков- клиентов органов ФК, являющихся абонентами системы электронного документооборота.
	январь 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова


	

	Задача № 6  «Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации»

	6.1.
	Внедрение регламента ФК по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации
	в сроки, установленные ФК
	
	

	6.1.1.
	Участие в обсуждении проекта Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации
	март 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова


	

	6.1.2.
	Подготовка предложений по внесению уточнений в проект Административного регламент ФК по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации.
	март 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова


	

	6.1.3
	Участие в практическом применении Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации.
	в течение 3-х месяцев после вступления в силу приказа Минфина России «Об утвержде-нии Административного регламента по ведению реестра государствен-ных контрактов»
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова


	

	6.2.
	Участие в семинаре-совещании в УФК по Ростовской области по теме «Об изменениях прикладного программного обеспечения «Центр КС»
	май 2007 г.
	О.А.Лозовая
Н.М.Чиркова
	

	6.3.
	Подготовка предложений по внесению изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807
	ноябрь 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова
	

	6.4.
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент по ведению реестра государственных контрактов по итогам практического применения Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов.
	декабрь 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова


	

	Задача № 7  «Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета»

	7.1.
	Внедрение регламента ФК по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	в сроки, установленные ФК
	
	

	7.1.1.
	Участие в обсуждении проекта Административного регламента по ведению Сводного реестра главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	март 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова
	

	7.1.2.
	Подготовка предложений по внесению уточнений в проект Административного регламент ФК по ведению Сводного реестра главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	май 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова
	

	7.1.3.
	Участие в практическом применении Административного регламента по ведению Сводного реестра главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	в течение 3-х месяцев после вступления в силу приказа Минфина России «Об утверждении Административного регламента по  ведению Сводного реестра»
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова
	

	7.2.
	Участие в семинаре-совещании в УФК по Ростовской области по теме «Практика организации операционной работы в системе органов Федерального казначейства»
	июнь 2007 г.
	О.А.Лозовая


	

	7.3.
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент по ведению Сводного реестра главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета по итогам практического применения Административного регламента по ведению Сводного реестра главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета


	декабрь 2007 г.
	О.А.Лозовая

Р.Н.Мирошникова
	

	Задача № 8 «Разработка системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство»

	8.1.
	Изучение приказа ФК об утверждении Порядка ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности ФК. Проведение методической и разъяснительной работы в УФК и ОФК  по вопросам внедрения созданных ФК единой системы управленческого учета и механизмов ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности УФК и ОФК. 
	по поступлению приказа ФК

	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

Руководители ОФК
	

	8.2.
	Изучение и тестирование на уровне УФК и ОФК доработанного ФК программного продукта «Аксиок» в целях реализации утвержденного Порядка ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности ФК (в части формирования выходных форм необходимых документов).
	по поступлении указаний ФК  и получения новой версии  «Аксиок»


	Т.Н.Клименко

Н.М.Чиркова

Руководители ОФК
	

	Задача № 9  «Реализация Концепции административной реформы в Федеральном казначействе»

	9.1. Управление по результатам

	9.1.1.
	Внедрение результативных принципов оплаты труда и персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов:
	
	
	

	9.1.1.1.
	Применение Временного положения о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий федеральным государственным граж​данским служащим аппарата УФК и руководителям ОФК
	в течение года


	А.Ю.Авдеенко

И.В.Хорошилова

Начальники отделов Аппарата УФК
	

	9.1.1.2.
	Разработка Положения об условиях выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий по результатам работы, материальной помощи работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной  государственной граж​данской службы, аппарата УФК
	1 полугодие 2007 г.


	А.Ю.Авдеенко

М.В. Горюнова

Т.Н. Клименко


	

	9.1.1.3.
	Внедрение и контроль за системой проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
	в течение года
	М.В. Горюнова

В.Г. Величко
	

	9.1.1.4.
	Разработка и внедрение в УФК и ОФК единого порядка формирования и утверждения смет расходов федерального бюджета 
	1 полугодие 2007 г.,

и в течение года по поступлении указаний Федерального казначейства


	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

М.В. Горюнова

Л.В.Савченко

Н.М.Чиркова

О.Е.Ермолова

А.Н.Бондаренко

Руководители ОФК
	

	9.1.1.5.
	Изучение и внедрение в УФК и ОФК разработанной ФК методики составления смет на содержание центрального аппарата и территориальных органов ФК в разрезе ведомственных целевых программ, целевых статей и видов расходов ведомственной бюджетной классификации по главе 100 «Федеральное казначейство»
	по поступлению Методики и указаний ФК

	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

М.В. Горюнова

Л.В.Савченко

Н.М.Чиркова

О.Е.Ермолова

А.Н.Бондаренко

Руководители ОФК
	

	9.1.1.6.
	Изучение разработанного ФК Порядка организации работ по формированию ведомственных целевых программ
	по поступлению Порядка и указаний Федерального казначейства


	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

М.В. Горюнова

Л.В.Савченко

Н.М.Чиркова

О.Е.Ермолова

А.Н.Бондаренко

Руководители ОФК

	

	9.2. Внедрение системы мониторинга и внутреннего аудита:

	9.2.1.
	Разработка Положения о проведении внутреннего контроля в ОФК

	I квартал 2007 г.
	В.Г. Величко


	выполнено

	9.2.2.
	Внедрение системы ведомственного контроля через рабочие группы из состава специалистов ОФК
	III-IV кварталы 2007 г.
	В.Г. Величко


	выполняется

	9.2.3.
	Разработка и подписание Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае и УФК
	апрель 2007 г.
	В.Г. Величко


	выполнено

	9.3. Стандартизация и регламентация

	9.3.1.
	Организация работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы в аппарате УФК и ОФК
	после утверждения Президентом РФ Положения о кадровом резерве
	М.В. Горюнова
	

	9.3.2.
	Полномасштабная реализация Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
	постоянно
	Начальники отделов,

руководители ОФК 
	

	9.4. Повышение эффективности взаимодействия Федерального казначейства и общества

	9.4.1.
	Выполнение требований приказа УФК от 04.09.2006 № 81 «О Регламенте об организации информационной и технической поддержки интернет сайта УФК по Ставропольскому краю»
	2007 год
	начальники отделов
Аппарата УФК
руководители ОФК 
	

	9.5.  Оптимизация структуры и функций, противодействие коррупции

	9.5.1
	Реализация плана мероприятий по оптимизации сети территориальных органов ФК
	после разработки и утверждения плана мероприятий по оптимизации сети ФК
	А.Ю.Авдеенко

А.Н.Бондаренко

М.В.Горюнова


	

	9.5.2.
	Реализация ведомственной Концепции развития системы внутреннего контроля и аудита
	2007-2008 гг.
	В.Г.Величко
	

	9.5.3.
	Организация и проведение мероприятий по оптимизации системы закупок для государственных нужд в Управлении и отделениях Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю:
	
	
	

	9.5.3.1.
	Работа по внесению изменений, дополнений и уточнений в Порядок организации централизованных закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК и ОФК  
	после поступления  указаний ФК

	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

М.В. Горюнова

Л.В.Савченко

Н.М.Чиркова

О.Е.Ермолова

А.Н.Бондаренко

Руководители ОФК
	

	9.5.3.2.
	Работа по внесению изменений, дополнений и уточнений в Положение о Комиссии по планированию закупок товаров, работ и услуг для нужд УФК и ОФК  
	после поступления  указаний ФК

	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

М.В. Горюнова

Л.В.Савченко

Н.М.Чиркова

О.Е.Ермолова

А.Н.Бондаренко

Руководители ОФК
	

	9.5.3.3.
	Работа по внесению изменений, дополнений и уточнений в Положение о постоянно действующей комиссии (конкурсной, котировочной) по размещению заказов на поставки товаров, работ и услуг для нужд УФК и ОФК  
	после поступления  указаний ФК

	А.Ю.Авдеенко

Т.Н.Клименко

  М.В. Горюнова

Л.В.Савченко

Н.М.Чиркова

О.Е.Ермолова

А.Н.Бондаренко

 Руководители ОФК
	

	9.5.4.
	Изучение разработанной ФК ведомственной антикоррупционной программы
	после поступления  указаний ФК

	Начальники отделов, руководители ОФК
	

	9.5.5.


	Изучение системы мер по повышению степени безопасности функционирования ФК
	после поступления  указаний ФК
	Начальники отделов, руководители ОФК
	

	9.6. Модернизация информационного обеспечения органов Федерального казначейства

	9.6.1.
	Автоматизация документооборота УФК
	2007 год
	Согласно плану-графику ФК
	

	9.6.2
	Автоматизация Административных регламентов и документов, регламентирующих деятельность территориальных органов ФК, для автоматизированного формирования паспорта УФК и ОФК
	2007 год
	Согласно плану-графику ФК
	

	9.7. Кадровое обеспечение административной реформы в системе органов Федерального казначейства

	9.7.1.
	Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих по направлениям административной реформы:
	
	
	

	9.7.2.
	профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих по направлениям деятельности органов ФК;
	II - IV кварталы 2007 г.


	М.В. Горюнова


	

	9.7.3.
	повышение квалификации государственных гражданских служащих аппарата УФК и ОФК;
	II - IV кварталы 2007 г.


	М.В. Горюнова


	

	9.7.4.
	проведение семинаров, совещаний по актуальным направлениям деятельности органов ФК
	в течение года


	Начальники отделов аппарата УФК,

руководители ОФК
	

	Задача №10  «Создание системы оказания юридической поддержки отделениям управлений Федерального казначейства»

	10.1
	Качественное и своевременное исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с главой 24.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации
	постоянно
	А.Н.Бондаренко 

Т.С.Куприянова 

Р.Н.Мирошникова
	

	10.2


	Участие в Межрегиональном семинаре-совещании по теме «О реализации положений главы 24.1. Бюджетного кодекса российской Федерации и приказа Федерального казначейства от 22 февраля 2006 г. № 3н» 
	28-29 июня

2007 г.
	А.Н.Бондаренко 

Р.Н.Мирошникова


	

	10.3
	Качественное и своевременное представление отчетности, исполнение заданий ФК
	в сроки, установленные ФК
	Сотрудники юридического отдела
	

	10.4
	Подготовка отчетности УФК по исполнительным документам, исполненным УФК для Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации 
	в сроки, установленные ФК, Министерством финансов Российской Федерации
	А.Н.Бондаренко 

Т.С. Куприянова 

Р.Н.Мирошникова

О.А.Лозовая
	

	10.5
	Внедрение системы оказания юридической поддержки отделениям управлений Федерального казначейства.
Издание приказа по организации правового обеспечения отделений, подведомственных УФК по Ставропольскому краю
	2007 год
декабрь 2007 г.
	А.Н. Бондаренко 


	

	10.6
	Подготовка разъяснений на запросы ОФК по исполнению исполнительных документов
	Постоянно
	Сотрудники 
юридического отдела
	

	10.7
	Представление в судах интересов казны Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (на основании поручения), Министерства финансов Российской Федерации, ФК, УФК, ОФК
	Постоянно
	Сотрудники юридического отдела


	

	Задача 11  «Разработка технологических регламентов Федерального казначейства при использовании прикладного программного обеспечения»

	11.1.
	Регламентация функциональной деятельности органов ФК при использовании ППО:
	декабрь 2007 г.
	Н.М.Чиркова

начальники отделов,

руководители ОФК

	

	11.1.1.
	Получение от ЦАФК и внедрение технологических регламентов, предусматривающих использование прикладного программного обеспечения;

	сентябрь-декабрь     2007 г.
	Н.М.Чиркова,

начальники отделов,

руководители ОФК
	

	11.1.2.
	Разработка и актуализация должностных и административных регламентов, предусматривающих использование прикладного программного обеспечения, в соответствии с технологическими регламентами.

	сентябрь-декабрь    2007 г.
	Начальники отделов,

руководители ОФК
	 

	Задача № 12  «Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)» 


	12.1.
	Внедрение стандартных процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг).
	согласно плану мероприятий ФК
	Н.М. Чиркова
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